THIẾT KẾ CÁCH THEO DÕI GÓP Ý VÀ CẢI TIẾN QUA BA SPRINT

Đề xuất giải pháp minh bạch, tinh gọn cho Scrum Team RikkeiAssist (PO: Minh Anh, SM: Thu Hà, 5 Developers) nhằm phân định rõ ràng giữa Sản phẩm (Product Feedback) và Quy trình nội bộ (Process Improvement).

1. Mục tiêu & Bối cảnh

Hệ thống RikkeiAssist phát triển nhanh nhưng gặp tình trạng mất dấu phản hồi từ Stakeholders và không đo lường được tác động của các hành động cải tiến nội bộ.

Đề xuất này thiết lập hai luồng theo dõi độc lập nhưng song song, giúp ghi nhận thông tin liền mạch mà không làm tăng thủ tục hành chính.

2. Dữ liệu tổng hợp 3 Sprint gần nhất

| Chỉ số theo dõi | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Góp ý sản phẩm ghi nhận | 5 | 15 | 18 |
| Góp ý đã làm rõ chi tiết | 3 | 7 | 10 |
| Góp ý chuyển sang xem xét Product Backlog | 3 | 6 | 5 |
| Actionable Improvement mới xuất hiện | 2 | 2 | 2 |
| Improvement còn mở (chưa hoàn thành/kiểm tra) | 2 | 3 | 4 |

3. Phần 1 - Chu trình theo dõi độc lập

3.1. Luồng Góp ý sản phẩm (Product Feedback)

Sự kiện: Khởi đầu tại Sprint Review $\rightarrow$ Kết thúc tại Product Backlog

- Ghi nhận (Tại Sprint Review):

  - Nội dung: Lắng nghe và ghi chép góp ý từ Stakeholders.

  - Người cập nhật: Scrum Master (Thu Hà) hỗ trợ ghi chép trung thực, không lọc bỏ.

- Làm rõ (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên):

  - Nội dung: Trao đổi lại với Stakeholder nếu thông tin mờ nhạt (chưa rõ ngưỡng, thiếu bối cảnh).

  - Người cập nhật: Product Owner (Minh Anh) chủ trì làm rõ.

- Đánh giá & Liên kết (Backlog Refinement):

  - Nội dung: Xác định xem góp ý có phù hợp với tầm nhìn sản phẩm không. Nếu có, liên kết với PBI hiện có hoặc tạo PBI mới.

  - Người cập nhật: Product Owner & Developers.

- Quyết định (Chuyển sang Product Backlog):

  - Nội dung: Chuyển thành PBI sẵn sàng cho Sprint planning hoặc từ chối công khai kèm lý do.

  - Người cập nhật: Product Owner.

3.2. Luồng Cải tiến quy trình (Process Improvement)

Sự kiện: Khởi đầu tại Sprint Retrospective $\rightarrow$ Kiểm tra tại Sprint Retrospective tiếp theo

- Đề xuất & Lựa chọn (Tại Sprint Retrospective):

  - Nội dung: Đội ngũ phân tích bài học kinh nghiệm, chọn tối đa 1-2 Improvement actionable nhất cho Sprint tới.

  - Người cập nhật: Cả Scrum Team đề xuất; Scrum Master chốt danh sách.

- Gán trách nhiệm & Tiêu chí xác minh:

  - Nội dung: Phân công người theo dõi chính và định nghĩa "Bằng chứng hoàn thành" (Definition of Done cho Improvement).

  - Người cập nhật: Thành viên được gán trách nhiệm (Owner).

- Thực thi (Trong Sprint):

  - Nội dung: Đưa Improvement vào kế hoạch Sprint (Sprint Backlog).

  - Người cập nhật: Developers / Người phụ trách.

- Kiểm tra & Nghiệm thu (Tại Sprint Retrospective sau):

  - Nội dung: Đánh giá dựa trên bằng chứng thu được. Quyết định: Đóng (Hoàn thành), Tiếp tục mở (Cần thêm thời gian), hoặc Hủy bỏ (Không còn phù hợp).

  - Người cập nhật: Scrum Team.

4. Phần 2 - Bảng theo dõi minh họa (Sprint 11 – 13)

4.1. Nhật ký theo dõi Góp ý sản phẩm (Mẫu đại diện F-11-04)

| Mã | Nguồn góp ý | Nội dung ban đầu | Trạng thái Sp11 | Trạng thái Sp12 | Trạng thái Sp13 | Liên kết PBI | Nguồn lực làm rõ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Mới tiếp nhận (Chưa rõ ngưỡng) | Chưa làm rõ (Trung lặp ý tưởng mới từ F-12-11) | Đã gộp với F-13-05. Đang xác định ngưỡng tự tin (%) với CSKH | PBI-68 (Đang thảo luận) | Product Owner (Minh Anh) |

4.2. Nhật ký theo dõi Cải tiến quy trình (Mẫu đại diện IM-11-02)

| Mã | Nội dung cải tiến | Người theo dõi | Bằng chứng yêu cầu | Diễn biến Sp11 | Diễn biến Sp12 | Diễn biến Sp13 | Trạng thái hiện tại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Developers | Ngày đầu tiên chạy được Integration Test | Integration Test chạy ở Ngày 8. Trạng thái: Mở | Integration Test chạy ở Ngày 7. Trạng thái: Mở | Integration Test chạy ở Ngày 8. Không có cải thiện về thời gian. Trạng thái: Cần đánh giá lại tại Retro Sp14 | Mở (Cần xem xét rào cản kỹ thuật) |

5. Phần 3 - Quy tắc xử lý tình huống & Tiêu chí đo lường

5.1. Quy tắc xử lý 3 tình huống xung đột / Bẫy dữ liệu

Tình huống 1: Mẫu thuẫn về mục tiêu sản phẩm (Xung đột giữa Chủ cửa hàng thí điểm & Nhân viên CSKH)

- Quy tắc: Không xử lý cảm tính hoặc chọn bên. PO xem xét các góp ý trái chiều dựa trên Tầm nhìn Sản phẩm (Product Vision) và Tiêu chí Giá trị (Value).

- Áp dụng:

  - F-12-11 (Tăng tự động hóa lên 90%) và F-11-04/F-13-05 (Chuyển người sớm khi AI không chắc chắn) được gộp chung vào một chủ đề nghiên cứu: "Tối ưu hóa điểm giao thoa giữa AI và Con người".

  - PO Minh Anh đặt ra chỉ số đo lường: Độ chính xác của AI vs Tỷ lệ hài lòng của khách hàng (CSAT). Ngưỡng chuyển giao sẽ dựa trên độ tin cậy của mô hình chứ không áp đặt con số 90% định kiến.

Tình huống 2: Trùng lặp thông tin và Liên kết không rõ ràng (Mã PBI kèm dấu hỏi)

- Quy tắc:

  - Trùng lặp: Giữ nguyên lịch sử gốc, tạo liên kết "Gộp vào..." (Merged into) tới góp ý xuất hiện trước. Không xóa góp ý cũ để bảo toàn dữ liệu.

  - Mã PBI chưa xác nhận (PBI-52?): Đặt trạng thái liên kết là Đang xác minh. Không nghiễm nhiên coi là đã xử lý. PO có trách nhiệm làm rõ trong phiên Refinement tiếp theo.

- Áp dụng:

  - F-13-05 được đánh dấu là Trùng nội dung với F-11-04 và được dẫn liên kết quản lý chung.

  - F-12-07 (PBI-52?): PO Minh Anh làm rõ với Dev trong Refinement Sp14 để xác nhận PBI-52 có thực sự giải quyết dứt điểm vấn đề chính sách đổi trả hay không.

Tình huống 3: Quản lý báo cáo ảo & Xử lý Improvement tồn đọng

- Quy tắc:

  - Với PO (Báo cáo ảo): "Tiếp nhận" chỉ là trạng thái thu thập. Góp ý chỉ được tính là "Đã xử lý" khi được phân loại rõ ràng: Đưa vào Backlog (có PBI) HOẶC Từ chối (có lý do). Không dùng từ "Đã tiếp nhận" để báo cáo thành tích.

  - Với Dev (Đóng tự động Improvement): Không tự động đóng Improvement chỉ vì thời gian tồn tại dài. Một Improvement chỉ được đóng khi: (1) Đã đạt bằng chứng hoàn thành, hoặc (2) Scrum Team đồng ý hủy bỏ tại Retro vì không còn phù hợp.

- Áp dụng cụ thể cho các Improvement hiện tại tại Retrospective Sp14:

  - IM-11-02 (Integration Test): Đã qua 3 Sprint (Sp11: N8, Sp12: N7, Sp13: N8) không có tiến triển. Hành động: Thu Hà đặt câu hỏi tại Retro Sp14 xem rào cản gốc rễ là gì (do hạ tầng hay do thiết kế test?). Nếu rào cản hạ tầng không thể sửa ngay, Hủy bỏ IM này và thay bằng một IM khả thi hơn, không treo kéo dài.

  - IM-12-04 (Theo dõi lỗi kênh đã ngừng): Kênh thí điểm đã dừng hoạt động. Hành động: Scrum Team quyết định Đóng / Hủy ngay tại Retro Sp14 do bối cảnh thực tế đã thay đổi, hành động cải tiến không còn mang lại giá trị.

  - IM-13-03 (Pairing tái hiện lỗi): Đã kiểm tra 1 lần, có kết quả tích cực (thời gian tái hiện giảm). Hành động: Giữ trạng thái Theo dõi thêm 1 Sprint để duy trì thói quen trước khi chính thức chuyển sang trạng thái "Đã hoàn thành / Trở thành quy chuẩn".

5.2. Tiêu chí đo lường hiệu quả chu trình sau 3 Sprint tiếp theo (Target: Sprint 16)

Để đảm bảo chu trình tạo ra thay đổi thật sự chứ không phải thủ tục hành chính, Scrum Team sẽ đo lường chỉ số sau:Tỷ lệ chuyển đổi Cải tiến thực chất (Actionable Improvement Completion Rate):

$$\text{Tỷ lệ} = \frac{\text{Số Improvement đóng nhờ đạt Bằng chứng hoàn thành}}{\text{Tổng số Improvement được khởi tạo}} \ge 75%$$

- Điều kiện phụ: Không có Improvement nào duy trì trạng thái "Mở" quá 2 Sprint liên tiếp mà không được đưa ra thảo luận/điều chỉnh tại Retrospective.